ACORDO DE PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO
REF: CI00422/2012
SA-576/2012
914BRZ5009 - ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA: DIR., TRANSP. , PARTICIP. CIDADÃ

Produto 1 -
Metodologia de Produção dos Aplicativos

Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, Jun/2012

Introdução
Como parte da Parceria de Implementação entre o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital (Lab) e a UNESCO, celebrada pelo acordo SA 576/2012, que define o projeto 914BRZ5009 - Acesso à Informação Pública: Dir., Transp., Particip. Cidadã, serão produzidos 3 aplicativos baseados em dados governamentais e informações públicas.
O presente documento tem o objetivo de definir a metodologia de produção desses aplicativos. Aqui serão tratados o papel do desenvolvimento dos aplicativos baseados em dados e informações públicas no escopo dessa parceria, justificando as metodologias a serem adotadas no seu desenvolvimento. Além disso, tais metodologias serão detalhadas e explicitadas, a fim de se orientar o desenvolvimento dos trabalhos a partir de então.
Trata-se de um planejamento prévio do processo que será seguido durante a Parceria de Implementação no que toca ao desenvolvimento de aplicativos, considerando-se que a metodologia aqui apresentada poderá sofrer alterações no decorrer dos trabalhos.

Aplicativos baseados em dados e informações públicas
A Parceria de Implementação firmada entre o Lab e a UNESCO determina a “a criação e o desenvolvimento de aplicativos que processem, interpretem e apresentem informações e dados públicos sob novas perspectivas”. Os aplicativos a serem desenvolvidos por essa parceria serão implementados com o objetivo de servirem como casos exemplares das possibilidades de uso de dados governamentais e informações públicas. Seu papel será demonstrar formas de gerar valor para a sociedade a partir de dados e informações públicas, especialmente quando essas são aliadas às tecnologias digitais.
Para maximizar o valor público dos resultados dessa parceria, o processo de desenvolvimento dos aplicativos deverá se orientar pelas necessidades de máxima transparência e capacidade de apropriação das tecnologias a serem produzidas, tanto para seu uso direto e replicação, quanto para sua compreensão e pesquisa. Entende-se que os aplicativos devem ser abertos para o uso por parte de cidadãos, cidadãs e instituições interessadas nos seus conteúdos; mas também de desenvolvedores e desenvolvedoras de software interessadas na replicação dos seus códigos, bem como de órgãos das diversas instâncias de governo, interessados na compreensão das possibilidades de interação com a sociedade por meio da disponibilização de dados e informações públicas.
A metodologia criada para o desenvolvimento desses aplicativos, portanto, está pautada pelos princípios da abertura dos dados e dos códigos – garantindo maior transparência para os processos e resultados da produção dessas tecnologia, e permitindo seu uso e reapropriação por terceiros, bem como a sua observação mais detalhada para entendimento e replicação das práticas difundidas pela Parceria.
Dados abertos, segundo uma lista de princípios definida por ativistas da área num encontro em Sebastopol, na Califórnia, em 2007, são dados que apresentam as seguintes características: completos, primários, atuais, acessíveis, compreensíveis por máquina, não-discriminatórios, não-proprietários e livres de licenças. O especialista em dados abertos David Eaves, por sua vez, estabelece três leis gerais que ajudam a determinar quando os dados governamentais são abertos: “Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Se algum dispositivo legal não permitir a sua reaplicação, ele não é útil”. Os aplicativos a serem desenvolvidos por essa parceria de implementação usam dados que se adequem a alguns ou todos os princípios e leis acima relatados, e devem promover a difusão dos dados governamentais abertos, referenciando e linkando as fontes de dados que foram utilizados na sua confecção, bem como possíveis replicações em catálogos que referenciam bases de dados governamentais abertas.
Além de se orientarem por princípios de dados abertos, os aplicativos também deverão ser desenvolvidos com código aberto e licenças livres. Softwares livres são aqueles que respeitam quatro princípios essenciais, também conhecidos como as quatro liberdades do software: “A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0) A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 1). A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2). A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3)”. O acesso ao código fonte é considerado essencial para que as liberdades 1 e 3 sejam garantidas.
Os aplicativos a serem desenvolvidos no decorrer da Parceria de Implementação deverão respeitar as liberdades listadas acima, de forma a garantir a transparência não apenas do seu conteúdo, mas também dos processos técnicos pelo qual as informações públicas serão disponibilizadas. Os códigos dos aplicativos serão disponibilizados em repositórios de código aberto, com licenças que permitam sua verificação, apropriação e reutilização, atendendo assim aos objetivos da parceria.

Metodologia de Desenvolvimento Ágil

A metodologia de desenvolvimento dos aplicativos resultantes da Parceria de Implementação entre Lab e UNESCO foi criada de forma a abranger os objetivos, necessidades e princípios descritos anteriormente. Tal metodologia tem a preocupação de considerar o caráter inédito e experimental do projeto – já que é a primeira vez que tais bases de dados serão foco de desenvolvimento de aplicativos, em parceria com a sociedade, de forma mais estruturada, com a intenção de fomentar o uso e a apropriação das dos dados abertos e informações públicas. Também tem a intenção de garanir que o processo de trabalho seja transparente e aberto, aproveitando-se para isso das boas práticas de compartilhamento e colaboração das comunidades de desenvolvimento existentes hoje. Além de métodos consagrados de desenvolvimento de software livre, a presente metodologia também se baseia em propostas de boas práticas para o desenvolvimento de softwares em governos - especialmente processos de abertura de dados e de colaboração com a sociedade no desenvolvimento de softwares baseados em dados abertos, por meio de metodologias que tenham sido concebidas ou implementadas por órgãos governamentais brasileiros.
No Plano de Projeto da construção da Infraestutura Nacional de Dados Abertos, a INDA, aborda-se metodologia de desenvolvimento de software a ser adotada no projeto como um conceito centrar para o seu sucesso e para o comprometimento com a ideia de abertura. No caso da INDA, criada para se tornar uma referência de pesquisa, acesso, compartilhamento, disseminação e uso de dados governamentais abertos, foram consideradas certas peculiaridades do projeto na definição de um modelo de desenvolvimento adequado, inspirado nas chamadas metodologias ágeis de desenvolvimento.
Como a Parceria de Implementação também se relaciona com o tema dos dados governamentais abertos, o exemplo da INDA será agregado a essa metodologia, mantendo a consonância com essa iniciativa. Alguns pontos importantes abordados pleo Plano de Projeto da INDA que também se aplicam ao desenvolvimento dos aplicativos da Parceria de Implementação são:
- orientação a macroentregas: cada ciclo de desenvolvimento dos aplicativos, a serem definifidos num cronograma de curto e médio prazo, corresponde a uma entrega de versão do software, com previsão da implementação e do compartilhamento do código fonte em repositório aberto de acordo com os prazos finais estipulados.
- cronograma flexível: os períodos de implementação e os prazos de cada uma das etapas do desenvolvimento dos aplicativos são definidos ao longo do processo, com flexibilidade para se adaptar a dificuldades e alterações necessárias.
- rápidas iterações de planejamento, execução e controle: durante o processo de desenvolvimento dos aplicativos, cada “iteração” funciona como um projeto de desenvolvimento menor dentro de um projeto maior. Os ciclos mais curtos de desenvolvimento passam pelas mesmas etapas parciais de planejamento, projeto, codificação, teste e documentação que são típicas do ciclo longo de desenvolvimento. A diferença de uma metologia de desenvolvimento ágil para outras diversas metodologias convencionais é que, no processo ágil, cada um desses ciclos não apenas agrega funcionalidades, mas tem o objetivo de consolidar uma nova versão do software a cada iteração, possibilitando que se reavaliem as prioridades e necessidades do projeto ao longo da sua implementação – respondendo de forma rápida e estratégica às necessidades do projeto.
A adoção desses passos significa que, ao longo da Parceira de Implementação, para cada um dos aplicativos a serem produzidos será desenvolvido um cronograma interno, com definições de curto e médio prazo, que obedecerão a revisões periódicas. Esse cronograma também prevê a liberação do código-fonte do aplicativo em repositório aberto, juntamente com a sua implementação final e veiculação pública.
Para o Plano de Projeto da INDA, foi adotado, dentre as metodologias de desenvolvimento ágil possíveis, o método Scrum, que é usado em trabalhos complexos, com impossibilidade de prever o que vai acontecer no decorrer do processo. Essa escolha tem a ver com algumas caracterísitcas da Infraestutura, como “heterogeneidade de produtos e indefinição do número de recursos humanos da INDA”, segundo consta no Plano de Projeto.
Para a presente Parceria de Implementação, apesar dela compartilhar das mesmas necessidades de flexibilidade e agilidade descritas acima, a metodologia ágil de desenvolvimento a ser adota será a de Extreme Programing (XP). O nome desse método vem da ideia de usar intensamente os principais elementos positivos do desenvolvimento de software tradicional. Essa é uma metofologia projetada para ampliar a qualidade do software e responder rapidamente a mudanças necessárias no projeto. Ela se baseará em técnicas como:
- programação entre pares
- revisão de código
- teste
- simplicidade e clareza do código
- concisão de funcionalidades nos aplicativos (evitar exageros de programação, não agregar funcionalidades desnecessárias ao longo do processo)
- estrutura de equipe horizontal
Abaixo segue um esquema de demonstra os ciclos de desenvolvimento na metodologia XP:

Resumo da metoologia
Segue abaixo um resumo do fluxo de desenvolvimento dos aplicativos da Parceria de Implementação, de acordo com os princípios e com a metodologia abordados anteriormente.
- Os aplicativos da Parceria de Implementação serão baseados em dados e informações públicas
- Para tanto, o processo de produção de cada um dos aplicativos será antecedido de uma pesquisa de informações e bases de dados públicas, preferencialmente disponibilizadas em formato aberto (mesmo que em níveis de abertura ainda preliminares).
- Cada aplicativo terá um documento de especificação técnica com suas características, com o objetivo de orientar o andamento do projeto e o seu desenvolvimento.
- Os aplicativos desenvolvidos pela Parceria de Implementação têm o objetivo de difundir e promover a publicação e utilização de dados abertos, de forma que os princípios dos dados abertos serão incorporados ao seu desenvolvimento. Os aplicativos deverão referenciar e linkar as fontes de informação brutas, em seu espaço de disponibilização original ou em outros repositórios de dados abertos.
- Os aplicativos também devem estar alinhados às necessidades de transparência e às possibilidades de reapropriação, uso e estudo das tecnologias criadas para trabalharem sobre dados abertos. De forma que serão desenvolvidos como softwares livres, tendo seu código fonte disponibilizado em repositórios abertos, com licenças que garantam as possibilidades de reutilização por outros cidadãos e cidadãs.
- Os aplicativos serão produzidos por meio de uma metodologia de desenvolvimento ágil, com o objetivo de respeitar o caráter experimental e atribuir a flexibilidade necessária ao projeto. A metodologia a ser adotada será a de Extreme Programming, que se caracteriza por ciclos curtos de desenvolvimento, equipes horizontais, concisão e clareza no código, entre outros princípios.
Propostas de Aplicativos

>>Aplicativo 1

Título Provisório:
Jogo Educativo dos Dados Abertos

Descrição:
Aplicativo que usa diversas bases de dados com informações das regiões e estados brasileiros com o objetivo de caracterizá-las e diferenciá-las em um jogo educacional. Inspirado pela proposta de uso de dados governamentais como recursos educacionais abertos, apresentada pelo pesquisador italiano Marco Fioretti no evento Open Government Data Camp, (disponível em http://mfioretti.com/sites/mfioretti.com/files/mfioretti_ogdcamp_2011.pdf), em Varsóvia, 2011. Segundo Fioretti, o uso sistemático e consciente de dados abertos como recursos educacionais pode resolver tanto problemas relacionados aos desafios para a abertura de dados de governo (incentivar a publicação imediata de dados e garantir que haja mais cidadãos interessados em utilizá-los) quanto problemas relacionados à área educacional (contribuir para a criação de materiais didáticos inovadores, motivar os estudantes e criar mais harmonia entre o currículo das escolas e o mundo real).
O aplicativo Jogo Educativo dos Dados Abertos será um objeto educacional, que poderá ser usado para o ensino e aprendizagem de temas relevantes publicamente, e que sejam parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Por exemplo, as diferenças e semelhanças entre as regiões do Brasil (tema coberto durante o 6o ano do Ensino Fundamental e o 2o ano do Ensino Médio, na disciplina de Geografia. O aplicativo fornecerá dados governamentais abertos para atualizar o debate sobre as regiões do país, mas também poderá servir para a abordagem de tópicos de outras disciplinas, como Matemática e História. Ele poderá ser utilizado por professores em sala de aula, por estudantes e por qualquer cidadão que acessá-lo pela web.

Características:
O Jogo Educativo dos Dados Abertos estará disponível por uma versão web, e terá uma visualização de mapa com dois níveis de navegação: regiões do Brasil e estados brasileiros (que servirá para exibir um maior detalhamento das informações apresentadas na visualização de dados por região).
A interação básica do jogo será apresentar desafios de distribuição de ícones pelo mapa do Brasil para os estudantes, e posteriormente confrontar as suas respostas com as visualizações de dados governamentais abertos reais, extraídos de diferentes bases de dados públicas. Abaixo segue um exemplo de como deverá funcionar essa interação
- Aplicativo apresenta uma questão para o usuário
  - “O PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região. O PIB atual do Brasil é US$2,9 trilhão de dólares, segundo dados do Banco Mundial. Mas se o PIB brasileiro fosse essas 100 barras de ouro, como você acha que elas estariam divididas pelas 5 regiões do país?”
- Usuário interage com o aplicativo, para responder a questão
  - Usuário distribui 100 ícones de barra de ouro por sobre o mapa do Brasil, de acordo com o que acredita ser a concentração do PIB nas diferentes regiões do país
- Aplicativo apresenta uma visualização de dados que confronta o resultado apresentado pelo usuário
  - Dados abertos do IBGE sobre o PIB das regiões do Brasil são visualizados no mapa, primeiramente usando os ícones de barras de ouro, posteriormente demonstrando as porcentagens e os valores reais.
- Usuário pode navegar pelo mapa para maior detalhamento
  - Usuário pode explorar uma segunda camada de navegação do mapa, que apresenta os dados do PIB por estado, e outras informações que possam estar disponíveis para o tema em questão. O link para a base dos dados brutos será disponibilizado sempre que possível
O exemplo acima mostra a aplicação de um dado que tradicionalmente é utilizado como recurso educacional, mas a pesquisa do aplicativo deverá contemplar outros dados governamentais abertos que servem para caracterizar a região, mas que não necessariamente costumam ser usados na educação. Exemplos: distribuição de renda do programa Bolsa Família por região e por estado, número escolas por região e por estado, volume de recursos transferidos do governo federal por região e por estado, entre outras informações.
Para enfatizar as possibilidades e o potencial do uso dos dados governamentais abertos na educação, o aplicativo trará um mini-guia de dados abertos para professores e alunos, com informações sobre todas as bases de dados abertos utilizadas no Jogo, sobre como encontrar novas bases de dados governamentais abertos, formatos ideais de utilização, propostas de pesquisa, consolidação e publicação de bases de dados abertos que possam ser construídas em atividades educacionais, entre outras.

Dados:
Os dados governamentais abertos nos quais se baseará o Jogo Educativo dos Dados Abertos serão importados de diversas bases de dados de diferentes órgãos públicos. A produção do aplicativo terá uma fase de pesquisa prévia de bases de dados que possam complementar atividades educacionais (com consulta a educadores). Algumas possibilidades levantadas no momento
- Portal da Transparência
  - Bolsa Família (http://www.portaldatransparencia.gov.br/graficos/bolsafamilia/)
- IBGE
  - Censo 2011 (http://www.censo2010.ibge.gov.br/)
- MEC
  - Data Escola Brasil (http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/)
- Outras bases de dados serão acrescentadas após a pesquisa do aplicativo

>>Aplicativo 2

Título provisório:
Monitor das Obras da Copa

Descrição:
Aplicativo que permite ao cidadão ajudar na fiscalização e acompanhamento das obras da Copa. Serão utilizados os dados brutos disponibilizados pelo Portal da Transparência – Copa 2014, devidamente geo-referenciados pela equipe de desenvolvimento do projeto.
As obras públicas relacionadas à Copa disponibilizadas no Portal da Transparência serão mapeadas e, a partir desse mapa, os usuários poderão acompanhar um perfil de cada obra, ao qual será possível adicionar fotos, vídeos e mensagens com informações de controle social, incentivando seu acompanhamento por parte dos cidadãos. O aplicativo também estará disponível aos usuários em versão mobile, com possibilidade de envio de comentários por SMS e de acompanhamento das obras de seu interesse por e-mail.

Características:
O monitor será baseado nas obras que constam na tabela de dados brutos publicada pelo Portal da Transparência – Copa 2014. As obras serão georreferenciadas pela equipe de produção do aplicativo, para que possam ser visualizadas no mapa do Brasil. Cada obra do mapa terá a sua própria página de perfil, onde será possível visualizar os detalhes de cada uma delas, de acordo com os dados disponibilizados na planilha.
Para o cidadão, acessando a página de perfil e conhecendo a localização das obras, será possível fazer o upload de fotos das obras (além de acompanhar as fotos postadas por outros usuários) e postar comentários sobre elas. Também será possível enviar comentários para a página de cada obra por SMS. Quanto ao recebimento de informações, o cidadão poderá se cadastrar para receber alertas por email sobre o andamento de obras especificas do seu interesse. O aplicativo terá uma versão mobile.
Será disponibilizada ao poder público a opção de responder aos comentários e dúvidas dos cidadãos sobre as obras, com comentários com marcação (cor) diferenciada na página do perfil da obra.

Dados:
Os dados a serem utilizados para o aplicativo Monitor das Obras da Copa estão disponíveis no Portal da Transparência, no site especial Copa 2014, na tabela de dados Brutos:
http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/Dados_Brutos.zip

Dados a serem disponibilizados pelo aplicativo:
De acordo com as informações disponibilizadas pela base de dados brutos das obras da Copa, o aplicativo poderá disponibilizar as seguintes informações:
- Título da Obra e referência
- Localização (após georreferenciamento a ser feito pela equipe do aplicativo)
- Cidade Sede
- Tema
- Projeto
- Etapa
  - Investimento-Previsto-para-a-Etapa
  - Investimento-Contratado-para-a-Etapa
  - Investimento-Executado-para-a-Etapa
- Datas
  - Previsao de Inicio
  - Inicio Efetivo
  - Previsao de Conclusao
  - Conclusao Efetiva
- Responsavel pelo Orçamento
- Responsavel pela Execução
- Última atualização
- Link para página específica do portal da Transparência
- Imagens e comentários dos usuários sobre o status atual das obras

>>Aplicativo 3

Título provisório:
Buscador de CNPJs Impedidos

Descrição:
Aplicativo que permite ao cidadão consultar razões sociais e CNPJs de empresas e organizações não-governamentais sem fins lucrativos, obtendo como resposta se elas têm ocorrências de algum tipo de irregularidade que as tenha impedido de realizar contratos ou convênios com o poder público.
As listas de empresas sancionadas e entidades impedidas estão disponíveis no Portal da Transparência, e para complementar esse aplicativo, serão remixadas com outros dados informativos sobre as condições dos CNPJs impedidos, como por exemplo que tipos de serviços elas podem para prestar ao governo federal, doações para campanhas eleitorais no passado e volume de recursos públicos recebidos.

Características:
O buscador será orientado para plataformas mobile. A ideia é que, de forma muito simples, cidadãos e cidadãs possam acessá-lo pelo seu celular, e consultar pelo nome de uma empresa ou por um CNPJ em uma caixa de busca.
Se a empresa for encontrada corretamente, e se não tiver nenhuma ocorrência nas bases de dados de empresas sancionadas ou de entidades impedidas, ela aparecerá com um “sinal verde” na interface do usuário. Se ela tiver alguma ocorrência nessas bases de dados, serão expostos os dados referentes ao seu impedimento, bem como algumas outras informações úteis para o controle social.
Essas informações virão de bases de dados abertos adicionais, que serão cruzadas com a base das empresas sancionadas e entidades impedidas, para contextualizar melhor o perfil de atuação dessas empresas em diferentes esferas do poder público: possibilidades de prestação de serviços e doações durante processos eleitorais, por exemplo.
O aplicativo dará a possibilidade de compartilhamento do resultado da busca do usuário em redes sociais como Twitter e Facebook – de forma que seja possível dar mais publicidade na rede aos dados relativos a impedimentos de empresas e organizações em relação a contratos e convênios com o governo federal.

Dados:
Serão utilizadas as informações disponibilizadas nos links “empresas sancionadas” – que dá acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidônias e Suspensas (CEIS): – http://transparencia.gov.br/ceis/ – e “entidades impedidas” – que dá acesso ao Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucativos Impedidas (CEPIM): http://transparencia.gov.br/cepim/. Outras bases de dados a serem utilizadas para esse aplicativo estão disponíveis no Portal da Transparência (nas bases de convênios e contratos – cujo uso está condicionado à possibilidade de abertura dos dados pela CGU, a ser negociada de acordo com as possibilidades do escopo do projeto).
Além dessas, serão agregadas as bases de dados como a do SICAF (cadastros de prestadores de serviços do ComprasNET: http://api.comprasnet.gov.br/sicaf/doc/) e do TSE (doadores das campanhas de 2010 e 2008: http://api.comprasnet.gov.br/sicaf/doc/, estando preparado para ser atualizado com os dados de 2012, caso sejam liberados no mesmo padrão).

Dados a serem disponibilizados pelo aplicativo:
De acordo com as bases de dados que existem no Portal da Transparência, poderão ser disponibilizados por esse aplicativo os seguintes dados:
- Nome
- CNPJ
- Tipo
  - Empresa
    - Endereço (para aquelas que constam no SICAF)
  - Entidades privadas sem fins lucativos
  - Pessoa físicas (as que constam na base de dados de empresas sancionadas)
- Resumo do Problema
- Informações adicionais
  - Serviços que esta habilitada a prestar
  - Quantidade de recurso já recebido (condicionado à abertura dos dados pela CGU)
  - Principais orgãos atendidos
  - Doações de campanha (2010 e 2008)
Documentos de referência
- Plano de Projeto da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Disponível em http://wiki. gtinda.ibge.gov.br/Produto-GT1-Plano-de-trabalho.ashx
- Manual dos Dados Abertos – Governo. Disponível em http://www.w3c.br/GT/ GrupoDadosAbertos
- 8 Princípios dos Dados Governamentais Abertos e 3 Leis dos Dados Governamentais Abertos. Disponíveis em http://www.w3c.br/GT/GrupoDadosAbertos
- Desenvolvimento Ágil de Software – Artigo da Wikipedia. Disponível em http://pt. wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_%C3%A1gil_de_software
- Scrum – Artigo da Wikipedia. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Scrum
- Extreme Programming – Artigo da Wikipedia em inglês. Disponível em
  http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming